2Africa AgriCloud

产品规划 V1.0

Industrial Internet for African Agriculture · 农业产业互联网平台

版本: 1.0  ·  发布日期: 2026-05-29  ·  文档类型: 产品规划 (PRD)

产品类型: 闭源专有 SaaS  ·  仓库: 私有

产品族: AgriOS (姐妹开源版) · AgriCloud (本) · OpenAPI (互联标准)

"AgriCloud 是非洲农业的产业互联网枢纽。 让 N 个农场 (AgriOS) 通过 OpenAPI 连成一张网, 释放跨农场的网络价值: 价格对标、市场寻源、集采团购、供应链金融。 AgriOS 让每个农场自治。AgriCloud 让所有农场互联。"

# 零、执行摘要 Executive Summary

## 1. 一句话定义

AgriCloud 是非洲农业的产业互联网平台 — 多租户、闭源、网络化, 通过 OpenAPI 协议连接 N 个 AgriOS 单农场实例 + 直接服务"轻量 SaaS"客户。

## 2. 与 AgriOS 的关系

AgriCloud 不是 AgriOS 的"云版本", 而是独立的姐妹产品:

AgriOS = 单农场操作系统, 开源, 本地部署, 离线优先

AgriCloud = 多租户产业平台, 闭源, 公有云, 网络效应

两者通过开放的 OpenAPI 协议互联, 客户可任意组合使用

## 3. 五个最重要的决策

| 决策 | 影响 |
| --- | --- |
| 从零开始全新代码库, 多租户 first-class | 不背 AgriOS 历史包袱 |
| 闭源专有 SaaS | 真正护城河 + 唯一现金流引擎 |
| 通过 OpenAPI 与 AgriOS 联邦化 | 不绑定客户, 但提供网络价值 |
| 5 边平台 (农场/工人/买家/供应商/生态) | 每边都是主动参与者 |
| Phase 1 SaaS / Phase 2 供应链服务 | 现金流稳健过渡到产业互联网 |

## 4. 当前状态

AgriCloud 尚未启动开发。本 V1.0 PRD 为开发起点, 预期 Sprint 1 启动时间: 2026 Q3。

# 一、愿景与战略 Vision

## 1.1 愿景

让非洲农业, 通过 AgriCloud, 联成一张大网。 每多一个农场上 AgriCloud (经由 AgriOS 联邦或直接 SaaS), 平台对所有其他农场的价值都增加 — 这是单农场 ERP 永远做不到的网络效应。

## 1.2 "Shopify for African Ag" 论题

AgriCloud 在 2Africa 产品族中扮演 Shopify Plus + Shopify Capital 的角色 — 基础订阅之上叠加金融、物流、撮合等供应链服务。

| Shopify | AgriCloud 对应 |
| --- | --- |
| Shopify Plus 订阅 | 多租户 SaaS 订阅 |
| Shopify Payments | M-Pesa 沉淀资金 + 订单担保 |
| Shopify Capital | 基于平台数据的农业贷款 |
| Shopify Fulfillment | 冷链物流撮合 |
| Shopify Markets | 跨境出口撮合 |

## 1.3 商业模式两阶段

| 阶段 | 时间 | 主要收入 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: SaaS 装机量 | 2026-2028 | 订阅费 (Federate + Direct SaaS) | 装机租户数 / NRR |
| Phase 2: 供应链服务 | 2028+ | 交易抽佣 / 集采毛利 / 金融利差 | GMV / 信贷余额 |

# 二、五边平台模式 5-Sided Platform

## 2.1 五个主动参与方

| 编号 | 角色 | 主要 AgriCloud 价值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农场主 | 跨农场对标 + 寻源订单 + 信用包融资 |
| 2 | 田间工人 | 跨雇主简历 + 工时累计 (Phase 2) |
| 3 | 买家 | 多源供应 + 自动续订 + 追溯透明 |
| 4 | 供应商 | 集采订单 + 跨农场客户视图 + 在线对账 |
| 5 | 生态服务商 | 银行/保险/认证/农艺师/物流 各有工具台 |

## 2.2 病毒传播矩阵

| 谁登录 | 能拉入谁 | 机制 |
| --- | --- | --- |
| 农场主 | 工人 | 雇佣关系: 不用就拿不到工资 |
| 工人 | 下一雇主 | 换工作时带 AgriOS/AgriCloud |
| 农场主 | 供应商 | 采购流程: 你的供应商必须接受电子 PO |
| 供应商 | 其他农场 | 一年走访 30 个农场都安利 |
| 买家 | 其他供应农场 | "我合作的另外几家也得上来" |
| 银行 | 所有借款农场 | 强制: 借款必须开通信用包 |
| 认证机构 | 所有想认证农场 | 认证流程引导 |

银行 + 认证机构是"杀手级强制传播节点" — 一旦它们以 AgriCloud 数据为评估标准, 装机量爆发增长。

# 三、技术架构 Architecture

## 3.1 多租户优先

AgriCloud 从 Sprint 1 起就是多租户:

sys_tenant 表: 每个客户 (农场 / 合作社 / 出口商) 一行

所有业务表带 tenant_id (NOT NULL + 索引)

JWT 含 tenant_id, JwtAuthFilter 注入 SecurityContext

MybatisPlus TenantLineInnerInterceptor 自动追加 WHERE tenant_id = ?

域名路由: tenant-code.agricloud.2africa.ai → 自动解析 tenant_id

## 3.2 与 AgriOS 联邦化的接入层

AgriCloud 提供一组 OpenAPI 端点 (按 OpenAPI V1.0 规范), 接收 AgriOS 推送 / 主动拉取:

OAuth 2.0 token 端点

Webhook 注册端点

数据上行端点 (产量/价格/GAP/信用包)

数据下行端点 (字典/价格/订单/集采)

Privacy manifest 验证 (拒绝未授权字段)

## 3.3 两类客户的访问方式

| 客户类型 | 访问方式 | 场景 |
| --- | --- | --- |
| Federate 客户 (装了 AgriOS) | OpenAPI 自动同步 + Web Dashboard 监控 | 中大型农场, 想保留单农场自治 |
| Direct SaaS 客户 (未装 AgriOS) | 直接 Web/Mobile App 操作 | 中小农场 / 合作社, 不想运维 |

注意: AgriCloud 内核功能模块对两类客户一致, 仅前端入口和数据流路径不同。

## 3.4 技术栈选择 (建议)

| 层 | 技术 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Spring Boot 3 + MyBatis-Plus | 与 AgriOS 同栈, 团队熟悉 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 (替代 MySQL) | 多租户索引性能更好 + JSON 字段更强 |
| 缓存 | Redis Cluster | 会话 + 限流 + 队列 |
| 消息队列 | Apache Kafka | Webhook 异步分发 + 事件溯源 |
| 对象存储 | AWS S3 (Africa region) | 替代 MinIO, 直接用云服务 |
| 前端 | Vue 3 + Vite + Element Plus | 与 AgriOS 同栈, 组件可借用 |
| 部署 | K8s (EKS 或 DOKS) | 生产级多租户必须 |
| 监控 | Prometheus + Grafana + ELK | 多租户运维必备 |

# 四、模块组合 Module Portfolio

## 4.1 内核模块 (借鉴 AgriOS 但多租户重写)

为了服务 Direct SaaS 客户, AgriCloud 必须提供与 AgriOS 等价的基础 ERP 模块, 但全部多租户化:

Dashboard, Production, Harvest, Packhouse, Sales, Finance, QC, Procurement 等

注意: 不是直接 fork AgriOS 代码 — 因为架构 (多租户, K8s, Kafka) 完全不同。借鉴业务逻辑设计, 但代码新写。

## 4.2 网络专属模块 (AgriCloud 独有)

| 模块 | 主服务方 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 同区域价格对标 | 农场主 | 夏看自己出货价 vs 同区中位 |
| 集采意向信号 | 农场主 + 供应商 | 附近 N 农场也在买这款 → 团购 |
| 市场寻源 (Marketplace lite) | 买家 | 本周可订品种 + 一键下单 |
| 供应商专区 | 供应商 | 所有合作农场视图 + 在线对账 |
| 农艺师工具台 | 农艺师 | 客户清单 + 远程诊疗 + 收费 |
| 银行信用包通道 | 农场主 + 银行 | 一键导出 PDF/JSON 提交贷款 |
| 保险产量数据 API | 保险 | 参数化理赔依据 |
| 冷链物流门户 | 物流 | 出货单 + 温度 + 索赔 |
| 认证机构远程预审 | 认证 + 农场 | KEPHIS/GlobalGAP 在线对接 |

## 4.3 后期供应链服务模块 (Phase 2)

商品交易撮合 (Commodity Matchmaking) — 0.5-2% GMV 抽佣

物资集采 (Bulk Procurement) — 直采折扣 / 自营 SKU 毛利

订单保理 (Invoice Factoring) — 联合保理商提前放款 70%

农资赊销 (Agricultural Input Credit) — 收成后扣款

信用评分模型 (Credit Scoring) — 内部风控 + 对银行输出

# 五、路线图 Roadmap

## 5.1 Phase 视图

| Phase | 时间 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0: Discovery | 2026 Q3 W1-2 | 团队组建 + 技术栈最终敲定 |
| Phase 1: MVP | 2026 Q3 W3-Q4 | 多租户内核 + 启动向导 + Web Dashboard |
| Phase 2: OpenAPI 接入 | 2027 Q1 | 与 AgriOS 联邦完整调通 |
| Phase 3: 首批网络功能 | 2027 Q2 | 价格对标 + 寻源订单 + 信用包 |
| Phase 4: 5 边覆盖 | 2027 Q3-Q4 | 供应商专区 + 农艺师 + 银行 + 物流 |
| Phase 5: 供应链服务 | 2028+ | 集采 + 撮合 + 金融启动 |

## 5.2 与 AgriOS 的版本对应

| AgriOS | AgriCloud | 联邦能力 |
| --- | --- | --- |
| v3.0 - v3.3 | 尚未上线 | AgriOS 单独运行 |
| v3.4 | v1.0 MVP | OpenAPI 基本通道 |
| v3.5+ | v1.x | 完整下行 + 部分上行 |
| v4.0 | v2.0 | 5 边平台完整 |

# 六、商业模式 Business Model

## 6.1 双轨订阅 (Federate vs Direct SaaS)

| 套餐 | 形态 | 年费 (KSh) | 功能边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Federate Basic | AgriOS 联邦 | 12,000 | 标准字典 + 价格对标 + 基础上行 |
| Federate Pro | AgriOS 联邦 | 36,000 | + 信用包 + 寻源 + 团购 |
| Direct SaaS Starter | 纯云 | 24,000 | 完整 ERP + 网络功能基础版 |
| Direct SaaS Pro | 纯云 | 72,000 | + 高级报表 + 多用户 + API |
| Direct SaaS Enterprise | 纯云 | 240,000+ | + 专属客户经理 + SLA + 多农场 |

## 6.2 供应链服务 (Phase 2)

在订阅之上叠加变现 (Phase 2 起):

商品交易撮合: 0.5-2% GMV 抽佣

集采毛利: 8-15% (我们牵头采购, 农场拿到的价格仍优于自己采购)

订单保理: 1.5-3% 月化保理费

信用包导出 (银行端): KSh 5,000 / 次, 由银行付

广告位 (供应商品牌橱窗): 月费制

## 6.3 收入结构预期

| 年度 | SaaS 占比 | 供应链占比 | 总 ARR (KSh M) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 95% | 5% | 15 |
| 2028 | 70% | 30% | 80 |
| 2029 | 40% | 60% | 300 |
| 2030 | 25% | 75% | 1000 |

# 七、成功指标 Success Metrics

| 指标 | 12 月 | 24 月 | 36 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总租户数 (Federate + Direct) | 50 | 300 | 1500 |
| Federate 占比 | 60% | 50% | 40% |
| 月活租户 | 40 | 240 | 1200 |
| ARR (KSh M) | 15 | 80 | 300 |
| NRR | 105% | 120% | 130% |
| 活跃工人数 (跨租户聚合) | 500 | 5000 | 30000 |
| 活跃买家数 | 20 | 150 | 800 |
| 活跃供应商数 | 30 | 200 | 1200 |
| 合作银行数 | 1 | 3 | 8 |
| 信用包导出 (累计) | 50 | 500 | 3000 |

# 八、风险与缓解 Risks

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| AgriOS 装机量起不来 → 联邦客户少 | 高 | 加大 AgriOS 推广 + AgriCloud Direct SaaS 渠道独立增长 |
| 多租户性能问题 | 高 | 从一开始 K8s + PostgreSQL 分区 + 按地区切 shard |
| 监管 (金融) 风险 | 高 | 与持牌金融机构合作, AgriCloud 只提供数据, 不放贷 |
| 网络功能"鸡生蛋"问题 | 中 | 先做 5 农场就有价值的功能 (价格对标) |
| 供应链服务 (Phase 2) 撑不起来 | 中 | Phase 2 启动前 PMF 验证, 不强推 |
| 竞品 (Cropin / Apollo) 抢占 | 中 | 聚焦肯尼亚出口蔬菜细分, 不正面对抗综合平台 |

# 结语 Closing

AgriCloud 不是 AgriOS 的"升级版"。 它是 AgriOS 的"邻居" — 各自独立, 通过开放协议握手, 共同织成非洲农业的产业互联网。 AgriOS 让每个农场不孤单, AgriCloud 让所有农场不孤立。

— END —