2Africa AgriOS

产品规划 V3.0

Open Source Farm Operating System · 单农场开源版

版本: 3.0  ·  发布日期: 2026-05-29  ·  文档类型: 产品规划 (PRD)

开源协议: Apache License 2.0  ·  仓库: github.com/2AfricaAI/agrios

产品族: AgriOS (本) · AgriCloud (姐妹平台) · OpenAPI (互联标准)

"AgriOS 是一台属于你的农场操作系统。 代码可见、数据可控、离线可用、永远不会停服。 AgriOS 不需要互联网就能运转, 但你可以选择把它接到 AgriCloud, 解锁跨农场的网络价值 — 是否接入, 主动权完全在你。"

# 零、执行摘要 Executive Summary

## 1. 一句话定义

AgriOS 是非洲首个 100% 离线可用的、Apache 2.0 开源、为单一农场设计的农业管理操作系统。

## 2. 三个核心承诺

| 承诺 | 含义 | 为什么对客户重要 |
| --- | --- | --- |
| Open Source | 代码全部开源 (Apache 2.0) | 客户可审计/可修改, 不再担心"被锁死" |
| Offline First | 100% 离线可用, 网络是可选增强 | 匹配肯尼亚农村现实, 不依赖运营商 |
| Data Sovereignty | 所有数据在你自己服务器上 | 没有"我的数据被传到云端"的疑虑 |

## 3. V3.0 战略升级 (相比 V2.0)

V2.0 把 AgriOS 定位为"未来可复制的农场 ERP 蓝图", 但没有明确开源/闭源边界。V3.0 做出关键分化: AgriOS 是开源单农场 OS, 而多租户产业平台 AgriCloud 成为独立的姐妹产品, 两者通过开放的 OpenAPI 互联。

## 4. 当前实施状态 (Sprint 1-38)

| 范围 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1-37 | 基础 ERP 11 模块 (生产/采收/包装/销售/财务/QC/采购/RBAC/Portal) | 完成 ✓ |
| Sprint 38 | 6 张主表 Excel 批量导入 | Crops 完成 4/8 |
| Sprint 39+ | V3.0 离线优先深化 + M-Pesa/SMS 真接入 + 工人 App v2 | 待启动 |

## 5. V3.0 五个最重要的决定

| 决定 | 影响 |
| --- | --- |
| Principle 0: 离线优先 (offline-first) | 所有核心功能 100% 离线可用, 网络是增强 |
| Apache 2.0 开源 | 最大化装机量, 不靠卖授权赚钱 |
| 通过 OpenAPI 联邦化接入 AgriCloud (opt-in) | 保留单机自治, 又能享网络效应 |
| M-Pesa Daraja / Africa's Talking 真接入 | 从 Stub 升级为生产可用 |
| 工人移动端 v2 (我的今天/本周/本月) | 解锁工人侧的病毒传播渠道 |

# 一、Principle 0 · 离线优先 Offline First

在 V2.0 五原则之上, V3.0 新增"原则零" — Offline First, 即一切其他原则的前置条件。它是 AgriOS 区别于其他农业软件的核心承诺。

## 1.1 哲学依据 — Local-First Software 运动

AgriOS 加入 Ink & Switch 2019 年发起的 Local-First Software 运动, 遵守其七条原则:

| 原则 | AgriOS 实现 |
| --- | --- |
| No spinners — 不要让用户等 | 本地数据库读写, 永远即时响应 |
| 数据不被锁在单设备 | 可备份/导出/迁移到任何兼容部署 |
| 网络是 optional | 所有核心模块零联网可用 |
| 多人协作无缝 | 局域网内多 client 共享同一后端 |
| The Long Now (长存) | 数据生命周期超越软件 — 标准 SQL 备份永远可读 |
| 默认隐私 | 不发送任何遥测, opt-in 才传聚合统计 |
| 用户拥有数据所有权 | 法律 + 技术双重保证 (Apache 2.0 + 本地存储) |

## 1.2 离线 vs 联网功能矩阵

为了把"离线优先"落到具体功能, 下面这张矩阵是产品设计的明确边界:

| 功能 | 离线可用? | 联网降级行为 |
| --- | --- | --- |
| 记农事 / 采收 / 包装 / 库存 | ✓ 100% | - |
| 销售订单 / 应收应付 / P&L | ✓ 100% | - |
| 生成 GAP / 召回 / 月度 PDF | ✓ 100% | - |
| 移动端工人记录 | ✓ 100% | IndexedDB 队列, 上线时回传 |
| 用户登录 / 权限 / 文件 | ✓ 100% | - |
| 公开追溯页 QR 扫码 | ✓ 100% | - |
| M-Pesa 收款回调验证 | 部分 | 离线手动录交易号, 联网时校验 |
| SMS 通知发送 | 排队 | 离线排队, 联网批量发送 |
| Email 通知 | 排队 | 同上 |
| 软件升级检查 | 跳过 | 不影响运行, 联网时显示有新版 |
| AgriCloud 联邦同步 | 跳过 | 完全可选, 不接入不影响功能 |

## 1.3 离线优先的技术保障

所有业务表使用本地 MySQL, 不依赖任何远程 DB

所有文件存储在本地 MinIO bucket, 不依赖云存储

JWT 鉴权离线签发与验证 (本地 Redis 黑名单)

所有 PDF / Excel 报表用 OpenHtmlToPdf + Apache POI 本地生成

PWA 移动端有 service worker + IndexedDB 队列 (Sprint 20.7 已实现)

初次安装需要联网拉 Docker 镜像; 之后所有运行时操作离线可执行

可选: 定期自动备份到 USB / SMB 共享文件夹 (无云依赖)

## 1.4 离线优先的商业含义

因为不能强制联网, AgriOS 也无法实施"license server phone home"这种盗版防护。这反过来推动我们必须用更健康的商业模式:

不靠"卖授权"赚钱 — Apache 2.0 协议下没有合法 license 概念

靠"卖服务"赚钱 — 托管、培训、定制、支持

靠"卖增值"赚钱 — AgriCloud 联邦订阅、商业插件、Pro 功能

靠"卖生态"赚钱 — 装机量本身就是 AgriCloud 销售线索池

# 二、产品定位 Product Positioning

## 2.1 一句话定位

"AgriOS 是非洲单农场的 Linux — 你拥有它, 你可以修改它, 它永远不会消失。"

## 2.2 类比映射

| 它是什么 | 类比 |
| --- | --- |
| 农业版的 Linux | 装在你的服务器上, 不依赖任何厂商 |
| 农业版的 WordPress | 默认配置 + 海量插件 + 主题, 可二次开发 |
| 农业版的 Odoo Community | 完整 ERP 功能, 开源免费, 商用免费 |
| 农业版的 Home Assistant | 本地优先, 联网可选, 强 community 驱动 |

## 2.3 与 AgriCloud 的关系 — 联邦, 不是依附

AgriOS 和 AgriCloud 是平等的姐妹产品, 通过开放的 OpenAPI 互联:

| 维度 | AgriOS | AgriCloud |
| --- | --- | --- |
| 产品形态 | 单农场 OS | 多租户云平台 |
| 代码 | Apache 2.0 开源 | 专有 (闭源) |
| 部署 | 本地 / 私有云 | 我们运营的公有云 |
| 网络要求 | 不需要 | 需要 |
| 数据归属 | 客户 100% 自有 | 客户 + 平台共建 |
| 是否能独立运行 | ✓ 完全独立 | ✓ 但提供给从未装 AgriOS 的客户 |
| 是否必须搭配使用 | ✗ 不需要 | ✗ 不需要 |
| 核心价值 | 单农场闭环 | 跨农场网络效应 |

关键: 两者**任意组合使用**:

只装 AgriOS, 不接 AgriCloud — 单农场离线自治, 适合数据敏感的中大型农场

只用 AgriCloud, 不装 AgriOS — 纯 SaaS 用户, 不想运维

装 AgriOS + 接 AgriCloud — 享受本地控制 + 网络效应, 最理想模式

## 2.4 目标客户画像 (单农场视角)

| 客户类型 | 规模 | 关键诉求 | 为什么选 AgriOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 家庭种植户 | 1-5 公顷 | 记录 + 简单财务 | 免费 + 简单 + 移动端友好 |
| 中型经营农场 | 5-50 公顷 | 完整 ERP + 出口合规 | 功能齐全 + 数据自有 |
| 出口型农场 | 20-200 公顷 | GAP/QC + 追溯 | GAP 报告导出 + 公开追溯 |
| 合作社 / 产业园 | 管 5-50 个小农场 | 多农场聚合管理 | 可装多套实例 (V3.5+) 或接入 AgriCloud |
| 农业科研机构 | N/A | 可定制 / 可学习 | 代码开源, 可派生研究分支 |
| 农业 NGO | N/A | 低成本部署 / 培训 | 免费授权 + 公益友好 |

# 三、开源战略 Open Source Strategy

## 3.1 为什么选 Apache 2.0

在 MIT / Apache 2.0 / AGPL / BSL 等候选中, 我们选 Apache 2.0, 理由:

| 维度 | Apache 2.0 | MIT | AGPL | BSL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽松度 | 高 | 极高 | 中 | 低 |
| 含专利授权 | ✓ | ✗ | ✓ | 依赖 |
| 允许商业 fork | ✓ | ✓ | 需开源衍生 | 3 年后才允许 |
| 企业 IT 政策接受度 | 极高 | 极高 | 部分企业禁用 | 部分企业犹豫 |
| 是否最终选择 | ✓ 选 | × | × | × |

核心逻辑: AgriOS 是装机渠道, 不是护城河。真正的护城河是 AgriCloud (闭源专有) 和 OpenAPI (开放标准)。Apache 2.0 最大化 AgriOS 装机量, 即使竞品 fork, 他们也接不进 AgriCloud 网络, 价值有限。

## 3.2 开源治理结构

开源不是"扔代码就跑", 需要正规治理:

github.com/2AfricaAI/agrios 公开仓库, main 分支即生产版本

LICENSE 文件 (Apache 2.0 全文)

CONTRIBUTING.md — 贡献规范 + PR 模板

CODE_OF_CONDUCT.md — 社区行为准则 (基于 Contributor Covenant)

SECURITY.md — 漏洞披露流程 + responsible disclosure

GOVERNANCE.md — 项目治理结构 (BDFL? 委员会? 投票?)

CHANGELOG.md — 严格遵守 Keep a Changelog 格式 + SemVer

CLA (Contributor License Agreement) — 贡献者签署以授权我们重新授权

GitHub Issues / Discussions / Wiki 全部开放

GitHub Discord / Slack 社区 (TBD)

## 3.3 商业模式 (不依赖授权费)

| 收入来源 | 说明 | 预期占比 |
| --- | --- | --- |
| AgriCloud 联邦订阅 | AgriOS 用户 → AgriCloud 增值订阅 | 40% (核心交叉销售) |
| 托管服务 | 我们替客户跑单租户实例, 含 99% SLA | 25% |
| 优先技术支持 | 4 小时响应 SLA + 远程协助 | 10% |
| 部署/培训/定制 | 一次性服务, 报价制 | 15% |
| Pro 插件 (dual-license) | 商业版包含高级功能, 社区版基础免费 | 10% |

## 3.4 反盗版立场: 不反

我们不试图阻止"盗版" — 因为 Apache 2.0 下没有盗版概念。 我们用更高维度的方法做生意: AgriCloud 网络价值 + 服务质量 + 品牌信任。 真正会"用了不付钱"的客户, 本来也不是付费客户; 会付费的客户, 看到代码开源反而更愿意信任品牌。

## 3.5 遥测立场: 默认关闭

默认不收集任何用户数据。如果用户主动开启 opt-in 匿名遥测, 我们收集:

匿名实例 ID (UUID, 不可逆推)

版本号 / 启动时间 / 运行时长

聚合统计 (地块数 / 用户数 / 月活模块名)

从不收集: 农场名 / 客户名 / 任何业务字段值

所有遥测数据存储在欧盟节点, 6 个月后自动删除。源代码透明, 用户可审计我们到底传了什么。

# 四、模块组合 Module Portfolio

## 4.1 已实施 (Sprint 1-37 完成)

继承自 V2.0 设计, Sprint 1-37 已完整实施 11 个模块:

| 模块 | Sprint | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard 经营驾驶舱 | S82-84 | 完成 |
| Production 生产 | S59-62 | 完成 |
| Harvest 采收 | S77-81 | 完成 |
| Packhouse 包装 (FEFO) | S86-93 + S26 | 完成 |
| Sales 销售 | S108-112 | 完成 |
| Quality 质量 (含 GAP / 召回) | S23-28 | 完成 |
| People + RBAC + Partner | S34-37 | 完成 |
| Finance + 规则引擎 | S11-19 | 完成 |
| Procurement 采购 | S145-152 | 完成 |
| Warehouse 仓库作业 | S210-224 | 完成 |
| Action Board 经营行动清单 | S119-122 | 完成 |
| Mobile PWA (含 Swahili / 离线) | S168-176 | 完成 |

## 4.2 V3.0 新增模块

| 模块 | 目的 | Sprint 预估 |
| --- | --- | --- |
| M-Pesa Daraja 真接入 | 从 stub 升级为生产可用收款 | 40 |
| Africa's Talking SMS 真接入 | 催收/PHI/库存预警短信能发出 | 41 |
| Onboarding Wizard 启动向导 | 新农场 30 分钟内 TTFV | 42 |
| Kenya 演示数据一键加载 | 客户首登立刻有内容 | 42 |
| 工人 App v2 (我的今/周/月) | 工人视角 + 工资可见 + 病毒传播 | 43-44 |
| Excel 导入扩展 (Plot/Customer/期初库存) | Sprint 38 收尾 | 38e-38g |
| OpenAPI 客户端 (AgriOS → AgriCloud) | 可选联邦接入 | 45-46 |
| 可观测性 (本地指标 + 健康检查) | 运维改进 | 47 |
| 插件框架 (plugin SDK) | 第三方可开发 AgriOS 插件 | 48-49 (V3.5) |
| AI 视觉 病害识别 | 上传照片识别病害 (LLM 调用本地或云) | 50+ (V4.0) |

## 4.3 V3.0 持续优化方向

性能: 大数据量 (50000+ 行) 报表生成速度优化

可访问性: WCAG 2.1 AA 合规

可观测: Prometheus metrics + Grafana 本地 dashboard

备份: 自动每日备份到 USB / SMB / S3-compatible (含 MinIO)

升级: 一键 in-place 升级 + 自动数据库迁移 + 回滚保护

本地化: 法语 (西非) / 阿拉伯语 (北非) — 按客户需求加

# 五、产品路线图 Roadmap

## 5.1 V3.0 → V4.0 整体节奏

| 版本 | 主题 | 预期时间 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| v3.0.0 | Excel 导入 + 离线优先正式化 | 2026-06 | Sprint 38 收尾 |
| v3.1.0 | M-Pesa + SMS 真接入 | 2026-07 | Sprint 40-41 |
| v3.2.0 | Onboarding Wizard + 演示数据 | 2026-07 末 | Sprint 42 |
| v3.3.0 | 工人 App v2 | 2026-08 | Sprint 43-44 |
| v3.4.0 | OpenAPI 客户端 (AgriCloud 接入) | 2026-09 | Sprint 45-46 |
| v3.5.0 | 插件框架 | 2026-10 | Sprint 48-49 |
| v4.0.0 | AI 视觉病害识别 + 性能优化 | 2026-Q4 | Sprint 50+ |

## 5.2 当前 Sprint (Sprint 38) 收尾计划

| Sprint | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 38a-38d | Crops 端到端 Excel 导入 | 完成 |
| 38e (重定义) | Plot 导入 | 待启动 |
| 38f (重定义) | Customer 导入 | 待启动 |
| 38g (重定义) | 期初库存导入 (特殊) | 待启动 |
| 38h | 封 AgriOS v3.0.0 → tag + GHCR 镜像 | 待启动 |
| 38i | 开源准备 (LICENSE/README/CONTRIBUTING) | 待启动 |

## 5.3 长期愿景 (3 年)

装机农场数: 1000+ (其中 30% 通过 AgriCloud 联邦接入)

社区贡献者: 30+ active contributors

插件市场: 50+ 第三方插件

本地化语言: 6+ (EN/SW/ZH/FR/AR/PT)

官方推荐发行版 (类似 Ubuntu): 提供"开箱即用"打包

# 六、与 AgriCloud 的联邦接入 Federation

## 6.1 联邦接入的设计哲学

AgriOS ≠ AgriCloud 客户端。 AgriOS 是独立运行的农场 OS, AgriCloud 是它可选连接的网络服务。 类比: 邮件客户端 (AgriOS) ↔ 邮件服务器 (AgriCloud)。客户端可独立, 也可对接服务器。

## 6.2 接入方式: OAuth + Webhook + 字段级隐私

通过 OpenAPI V1.0 协议接入, 包含三层机制:

| 机制 | 作用 |
| --- | --- |
| OAuth 2.0 | AgriOS 拿到 access token, 调 AgriCloud API |
| Webhook | AgriCloud 主动推送 (订单/价格/通知) 到 AgriOS |
| Privacy Manifest | AgriOS 主人配置"哪些字段允许上行", 默认全部关闭 |

## 6.3 数据流 — AgriOS → AgriCloud (上行, 全部 opt-in)

| 数据 | 默认状态 | 价值交换 |
| --- | --- | --- |
| 匿名采收产量 | OFF | 换取区域产量基准对标 |
| 匿名销售价格 | OFF | 换取本周区域中位价情报 |
| GAP 审计记录 | OFF | 换取远程审计机构对接 / 一键预审 |
| 信用包 (P&L+订单+资产) | OFF | 一次性导出给银行评估贷款 |
| 遥测 (聚合统计) | OFF | 帮助 AgriOS 维护方向规划 |

## 6.4 数据流 — AgriCloud → AgriOS (下行, 默认 ON)

| 数据 | 默认状态 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 平台标准字典 (作物/SKU/县区) | ON | 客户无需自建主数据 |
| 区域市场价格 | ON | Dashboard 显示行情 |
| 同区域产量对标 | ON (需先上行才能算) | 挑战自己产量水平 |
| 市场寻源订单 | ON | 买家在 AgriCloud 下单, 路由到匹配 AgriOS |
| 集采团购机会 | ON | 本周肥料团购建议 |

## 6.5 隐私保护实施

AgriOS 不开 AgriCloud 接入时, 完全无数据流出

开启后, 默认只接收下行数据, 所有上行通道默认 OFF

管理员明确逐项启用上行 (例如"允许上行匿名销售价格")

所有上行数据匿名化 (无客户/农场名, 仅区域 + 作物 + 数值)

本地存留完整审计日志: 哪天哪人传了哪些数据到 AgriCloud

随时可中断接入 — 不影响 AgriOS 任何核心功能

## 6.6 AgriCloud 联邦订阅模式

AgriOS 接入 AgriCloud 需要订阅:

| 套餐 | 年费 (KSh) | 功能 |
| --- | --- | --- |
| Free (限装机推广) | 0 | 只下行: 标准字典 + 当周价格摘要 |
| Federate Basic | 12,000 | 全部下行 + 基础上行 (产量/价格匿名) |
| Federate Pro | 36,000 | + 信用包导出 + 市场寻源订单 + 团购参与 |

# 七、部署与运维 Deployment & Operations

## 7.1 三种部署模式

| 模式 | 硬件 | 适用客户 |
| --- | --- | --- |
| On-Premise (自有服务器) | 客户提供 (4 核 8GB / 200GB) | 中大型 + IT 自给能力 |
| Single-Tenant 托管 | 我们提供 VPS | 中小农场 + 不想运维 |
| Edge Box (打包硬件) | 小型工业 PC 预装 | 远郊农场 + 极低 IT 能力 |

## 7.2 系统要求

| 资源 | 最小 | 推荐 | 高负载 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 2 核 | 4 核 | 8 核 |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| 存储 | 50 GB | 200 GB | 1 TB |
| 操作系统 | Linux (Ubuntu 22.04 LTS+) | Linux + Docker | 同左 |
| 网络 | 不需要 | 可选, 装好后 | 可选, 装好后 |

## 7.3 升级路径

AgriOS 严格遵守 SemVer (语义化版本):

Patch (x.y.Z): 兼容修复, 用户可自动升级

Minor (x.Y.0): 兼容新功能, 用户可平滑升级

Major (X.0.0): 破坏性升级, 提供迁移工具 + 升级指南

每个版本提供 docker compose 一键升级 + 失败自动回滚 + 升级前自动备份。

# 八、成功指标 Success Metrics

## 8.1 开源社区指标

| 指标 | 6 月 | 12 月 | 24 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Stars | 200 | 1000 | 5000 |
| Forks | 20 | 100 | 500 |
| Active Contributors | 5 | 15 | 50 |
| Closed Issues / 月 | 20 | 50 | 150 |
| Pull Requests Merged / 月 | 5 | 20 | 60 |

## 8.2 装机量指标

| 指标 | 6 月 | 12 月 | 24 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker Image Pulls (累计) | 500 | 5000 | 50000 |
| 活跃实例 (周通过遥测) | 20 | 150 | 800 |
| 月活农场 (估算) | 15 | 100 | 500 |

## 8.3 商业指标

| 指标 | 12 月 | 24 月 | 36 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 托管服务客户数 | 10 | 50 | 200 |
| 托管服务 ARR (KSh M) | 0.6 | 4 | 20 |
| AgriCloud Federate 订阅数 | 20 | 150 | 600 |
| AgriCloud Federate ARR (KSh M) | 0.5 | 5 | 25 |
| 定制/培训收入 (KSh M) | 0.5 | 2 | 8 |

# 九、风险与缓解 Risks & Mitigation

| 风险 | 影响 | 可能性 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞品抄袭代码后做闭源竞品 | 中 | 中 | Apache 2.0 加 NOTICE, 商标保护; 真正护城河是 AgriCloud + 品牌 |
| 社区贡献质量参差 | 中 | 高 | CONTRIBUTING.md + PR 评审 + CLA 签署 + 维护者团队 |
| M-Pesa Daraja 集成耗时超预期 | 高 | 中 | Sprint 40 留 2 周 buffer, 联系 Safaricom 沙箱 |
| "离线优先"营销难讲清 | 中 | 中 | 写公开博客 + 实测对比视频 + 演示开断网仍可用 |
| 客户分不清 AgriOS 和 AgriCloud | 高 | 高 | 官网三档页面分明 + 销售脚本统一 |
| 托管服务运维成本高 | 中 | 中 | 使用 k3s + GitOps 自动化, 单运维管 50+ 实例 |
| AgriCloud 还没上线前装机推不动 | 低 | 低 | AgriOS 单独可用, 不强依赖 AgriCloud |

# 十、90 天执行计划 90-Day Plan

| 周 | 主要交付 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 完成 Sprint 38e (Plot 导入) | - |
| W2 | Sprint 38f (Customer 导入) | - |
| W3 | Sprint 38g (期初库存) | - |
| W4 | 开源准备: LICENSE/CONTRIBUTING/README 重写 | M1: 准备公开 |
| W5 | 清理 secrets + 加 SECURITY.md + 反 review | - |
| W6 | 打 v3.0.0 tag + GHCR 镜像 + GitHub Release | M2: AgriOS v3.0.0 公开 |
| W7-8 | M-Pesa Daraja 沙箱接入 (Sprint 40) | - |
| W9-10 | Africa's Talking SMS 真接入 (Sprint 41) | - |
| W11 | Onboarding Wizard (Sprint 42 一周快速) | M3: v3.1 RC |
| W12 | 工人 App v2 设计 + 起步 (Sprint 43) | - |
| W13 | 复盘 + 调整 Phase 4 roadmap | M4: 90 天 review |

# 附录 A · 名词表 Glossary

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Local-First Software | Ink & Switch 2019 提出的设计哲学, 强调本地优先, 网络可选 |
| Federation | 联邦化接入 — 不同实例通过开放协议互联但各自独立 |
| Privacy Manifest | AgriOS 主人配置的隐私清单, 决定哪些字段允许上行 AgriCloud |
| TTFV | Time To First Value — 新用户从注册到看到第一个价值的时间 |
| SemVer | 语义化版本 (Major.Minor.Patch), 严格遵守破坏性约定 |
| CLA | Contributor License Agreement, 贡献者签署的版权授权协议 |
| Federate Basic/Pro | AgriCloud 联邦订阅的两个等级 |
| Open Source | 此处特指 Apache 2.0, 允许商用 fork 但要保留版权声明 |

# 附录 B · 与 V2.0 / V3.0(已归档) 的关系

V2.0 是单农场 ERP 蓝图。本 V3.0 在此基础上加 "Open Source + Offline First" 两层定位。

之前的 V3.0 (已归档为 _archive_2Africa-AgriOS-产品规划V3.0-pre-split.docx) 是"未分化前的网络平台版", 其中关于平台/多租户/网络效应的内容已移交给 2Africa-AgriCloud-产品规划V1.0.docx。

# 结语 Closing

AgriOS 不试图成为一切。 它只做一件事: 把一个农场的运转, 数字化得清清楚楚, 离线可用, 永远属于农场主自己。 如果有一天客户想接入网络获得更多价值, AgriCloud 在那里等着。 如果客户永远只想自己一家用, AgriOS 也一样工作得很好。 这是我们对非洲农村的承诺, 也是我们对开源精神的承诺。

— END —