2Africa AgriOS

产品规划 V3.0

Network Platform Edition — 五边网络平台版

"让非洲的农业, 通过 AgriOS, 连成一张大网。" 我们不只是给农场卖软件 — 我们要做非洲农业的 Shopify: 先用低门槛 SaaS 建装机量, 再把装机量沉淀的数据, 长成商品交易、物资集采、供应链金融的服务网络。

版本: 3.0 · 发布日期: 2026-05-29 · 文档类型: 产品规划 (PRD)

上一版本: V2.0 (单农场 ERP + 可复制视角) · 本版战略升级: 5 边平台 + 网络效应

# 零、执行摘要 Executive Summary

## 1. 战略升级一句话

V2.0 把 AgriOS 定位为 "单农场 ERP + 可复制到多农场"。 V3.0 重定位为 "5 边网络平台" — 农场主、田间工人、买家、供应商、生态服务商, 五方在同一系统内互相创造价值。

## 2. 为什么升级 — 三句话回答

问题: V2.0 的产品几乎 80% 的功能服务于"农场主"一方, 工人、买家、供应商、生态方都是被动角色或纯只读。

风险: 单边产品没有网络效应。每多一个农场加入, 价值不会增加, 只增加运维成本。这种模式最多撑到 20-30 个客户, 之后增长曲线变平。

破局: 把 5 边都升级为"主动参与者", 让每一边都能为另一边带来新用户 — 这才是 Shopify、Stripe、Alibaba 三方平台都遵循的网络规律。

## 3. V3.0 五个最重要的决策

| 决策 | 本质 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 1. 多租户改造 | 从一农场一 docker stack, 改成一 stack 跑 N 农场 | 决定能否规模化到 100+ 农场 |
| 2. 5 边视角入产品设计 | 每个新功能必须明确: 这个功能给谁用, 它拉入了谁 | 把"功能驱动"改成"网络效应驱动" |
| 3. TTFV (Time To First Value) 为最高优先指标 | 新农场注册到看见首个 KPI 时间 < 30 分钟 | 解决"装上不用"的留存问题 |
| 4. 数据标准化先于功能扩展 | 平台级 SKU + 作物 + 县区代码字典 | 为未来商品交易/集采/金融预埋数据资产 |
| 5. 商业模式两阶段 | Phase 1 (现在-2 年): 年费 SaaS; Phase 2 (2 年后): 供应链服务抽佣 | 保留现金流的同时开放未来增长 |

## 4. 从 V2.0 继承的部分

V2.0 描述的 11 个产品模块、5 个核心原则 (Batch 主键、Inventory 节点、Order 出口、People 责任、闭环优先)、数据模型骨架、权限设计骨架, 全部技术资产**继续有效**。Sprint 1-37 已经按 V2.0 实施了基本骨架。

V3.0 不推翻 V2.0, 而是在战略层加一层"网络平台"视角, 重新排列优先级。简单说: V2.0 是 "怎么建好一个农场系统"; V3.0 是 "怎么把 N 个农场系统连成网络"。

## 5. 当前实施状态 (截至 2026-05-29)

| 阶段 | 范围 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1-37 | 内部 ERP + 权限 RBAC + Partner 概念 | 已完成 ✓ |
| Sprint 38 | Excel 批量导入 (TTFV 工具) | Crops 完成, 6 表待铺 |
| Sprint 39-44 | 多租户 + 启动向导 + 标准化字典 + 首批网络功能 | 待启动 (V3.0 提议) |
| Sprint 45+ | 供应商专区 / 工人 App v2 / 信用包 / 网络效应矩阵 | 规划阶段 |

# 一、产品愿景与使命 Mission & Vision

## 1.1 V2.0 的使命 (起点)

V2.0 的两条使命:

管理使命: 让一个农场把生产 / 采收 / 包装 / 销售 / 财务 / 质量 串成一个数字化闭环, 老板能在 dashboard 上看清经营。

经营使命: 通过规则引擎 + Action Board 把"应该做什么"主动推给运营者, 不再依赖经验。

这两条使命解决了 "单个农场内的混乱", 但隐含的边界是: **每个农场是孤岛**。

## 1.2 V3.0 的使命 (升级)

让非洲的农业, 通过 AgriOS, 连成一张大网。 每多一个农场上 AgriOS, 网络上其他农场的价值都会增加; 每多一个买家上 AgriOS, 网络上所有农场都多一个新销售渠道; 每多一个农艺师上 AgriOS, 网络上的农作物都多一份专业护航。 这才是网络的意义 — 不只是"复制"农场系统, 而是"连接"农场系统。

## 1.3 "Shopify for African Agriculture" 论题

Shopify 的剧本是当代 SaaS 商业经典:

| Shopify | AgriOS 对应 | 逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 步: 卖低成本 SaaS 给小商家, 建立装机量 | 年费 SaaS 卖给肯尼亚中小农场, 建立装机量 | 装机量 = 数据 + 信任 + 渠道 |
| 第 2 步: 上面叠 Shopify Payments / Capital / Fulfillment / Markets | 上面叠商品交易 / 物资集采 / 供应链金融 / 物流撮合 | 数据是金融服务的底层资产 |
| 第 3 步: SaaS 占收入 30%, 金融/服务占 70% | Phase 2 收入结构同理 | SaaS 是钩子, 服务才是肉 |

为什么这条路适合非洲农业?

非洲农场的特征: 高度分散、缺乏标准化、缺乏可信数据、缺乏融资渠道 — 与 1990 年代美国小商家的环境相似。

M-Pesa 的成功证明非洲市场愿意接受数字化服务, 一旦门槛降低。

单农场 SaaS 利润薄 (KSh 5,000/月 量级), 但单农场金融服务利润厚 (一笔 KSh 50,000 贷款利息超过 1 年订阅费)。

农业金融是非洲规模最大的痛点 — 商业银行不愿意放, 微贷成本高 — 留下巨大缺口给数据驱动的供应链金融。

## 1.4 与 V2.0 的关系: 升级不推翻

V3.0 不否定 V2.0。V2.0 的 11 个模块、5 个原则、数据模型, 在 V3.0 里依然成立 — 它们构成了"建好一个农场系统"的部分。V3.0 在 V2.0 之上, 新增"把多个农场系统连成网络"的部分。

V2.0 = 单农场 ERP 蓝图 (技术正确) V3.0 = V2.0 + 网络平台战略 (战略升级) 两者关系: V3.0 ⊃ V2.0 (严格包含)。

# 二、五边平台模式 5-Sided Platform Model

## 2.1 为什么是 5 边, 不是 1 边

V2.0 默认的视角是: AgriOS 服务于"农场"。但仔细看, 一个农场内部 + 农场周围的角色, 至少有 5 类完全不同的角色:

| 编号 | 角色 | 在 V2.0 里的位置 | 在 V3.0 里的位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农场主 (老板) | 主要用户 (≈80% 功能) | 主要用户但不再独占 |
| 2 | 田间工人 / 包装厂工人 | 次要用户 (PWA 移动端) | 主动参与者 (病毒传播渠道) |
| 3 | 买家 (批发商 / 出口商 / EU 零售) | 只读"客户专区" | 主动参与者 (双向合同 + 续订) |
| 4 | 供应商 (化肥/种子/包装/运输/服务) | 完全无入口 | 主动参与者 (供应商专区) |
| 5 | 生态服务商 (银行/保险/农艺师/认证/物流) | 只读访问 (Partner) | 主动参与者 (各方专属工具台) |

今天 AgriOS 大约是 80% 农场主 + 15% 工人 + 5% 买家 + 0% 供应商 + 0% 生态。 V3.0 目标: 5 边各占 20% 左右, 每一边都是"主动参与者", 不是数据来源。

## 2.2 五边各自要什么 (核心价值驱动)

### 2.2.1 农场主 — 三件事: 睡得着、议得起、借得到

| 真实诉求 | 具体表现 | V3.0 功能映射 |
| --- | --- | --- |
| 睡得着 | 现金流可视化, 不要月底突然发现欠工资发不出 | Dashboard / Cash Flow Forecast / Action Board |
| 议得起价 | 面对买家压价时知道周边市场行情 | 同区域价格对标 (NEW V3.0) |
| 借得到钱 | 想扩大种植时银行愿意放贷 | 信用包 PDF/JSON 导出 (NEW V3.0) |

### 2.2.2 田间工人 — 三件事: 拿到工资、不背黑锅、知道今天干啥

注意: 工人的需求与老板**完全相反**。老板要"全看得见", 工人要"数据保护自己"。

| 真实诉求 | 具体表现 | V3.0 功能映射 |
| --- | --- | --- |
| 证明我干了活 | 记的活动有 GPS + 拍照 = 月底工资有据可查 | PWA 已有 (Sprint 20), 工人视图待优化 |
| 不被冤枉 | 这袋豆角是别人摘的不是我; 这次质量问题不是我的地块 | 可追溯的批次 → 责任溯源链路 |
| 知道今天该干啥 | 不要让我跑错地块, 告诉我今天优先做什么 | 工人 App v2: "我的今天" (NEW V3.0) |
| 看得见自己赚多少 | 本周工时, 本月工资估算 | "我的本月" 视图 (NEW V3.0) |

战略意义: 一个工人离职后会把好用的 App 推到下一个雇主那里。 工人侧 = 供给侧病毒传播渠道。一个工人 = 1-3 个潜在新农场客户。这是单农场 ERP 的盲区。

### 2.2.3 买家 — 三件事: 稳供应、可追溯、好下单

| 真实诉求 | 具体表现 | V3.0 功能映射 |
| --- | --- | --- |
| 稳定供应 | 本周豆角有多少可订? 准时到货吗? | 买家专区 v2: "本周在售"实时面板 |
| 可追溯证明 | EU 食品安全 + ESG 强制要求 | 已有公开追溯页, V3.0 升级为"农场护照" |
| 好下单 + 长期合同 | 一次下单, 自动按周续货, 减少电话沟通 | 买家专区 v2: 续订订阅 + 合同签署 (NEW V3.0) |
| 价格透明 | 不要每次都打 5 个电话才知道行情 | 在线询价 / 公开价格列表 (NEW V3.0) |

### 2.2.4 供应商 — 三件事: 稳订单、收款快、找客户

V2.0 完全没有供应商入口。所有供应商数据都是农场员工代录的, 供应商本人对 AgriOS 一无所知。这是 V3.0 要彻底改变的地方。

| 真实诉求 | 具体表现 | V3.0 功能映射 |
| --- | --- | --- |
| 稳定订单 | 可预测的需求, 不要总是临时抓瞎 | 供应商专区: 看所有合作农场订单 (NEW V3.0) |
| 按时收款 | Kenya 农场欠款风险高, 越快收到越好 | 供应商专区: 应付倒计时 + 一键催收 (NEW V3.0) |
| 销售线索 | 看其他农场可能需要什么, 主动接触 | 区域采购意向信号 (NEW V3.0) |
| 库存规划 | 哪个 SKU 卖得快, 哪个该多备 | 集采趋势报表 (NEW V3.0) |

战略意义: 一个化肥经销商一年走访 30+ 农场。如果他用得顺手, 会主动推荐给所有客户。 供应商侧 = 需求侧病毒传播渠道。一个供应商 = 10-30 个潜在新农场客户。比工人侧的传播系数高一个数量级。

### 2.2.5 生态服务商 — 五类, 各自工具台

| 类型 | 真实诉求 | V3.0 功能映射 |
| --- | --- | --- |
| 银行/合作社 | 可信的还款保证 (历史+合同+现金流) | 信用包 PDF/JSON 导出 + 农场风评仪表盘 |
| 保险公司 | 可参数化的产量数据 (理赔依据) | 产量数据 API + 灾害事件标记 |
| 认证机构 (KEPHIS/GlobalGAP) | 可审计的农事 + 投入品 + 工人记录 | GAP 报告已有 (Sprint 28), 升级为远程预审 |
| 农艺师 | 远程看到病虫害实况 + 留诊疗记录 | 农艺师工具台: 客户清单 + 在线诊疗 + 收费 (NEW V3.0) |
| 冷链物流 | 温度链不断 + 准时 + 索赔依据 | 物流商门户: 出货单 + 温度上传 + 异常告警 (NEW V3.0) |

## 2.3 病毒传播机制 — 每一边都能为另一边带新用户

网络效应不是自动发生的, 必须设计进去。下面这张表是 V3.0 最核心的逻辑:

| 谁登录了 AgriOS | 能拉入谁 | 机制 | 潜在系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农场主 | 工人 (强制) | 雇佣关系: 你不用就拿不到工资 | × 5-20 工人 |
| 工人 | 下一个雇主 | 换工作时带去新农场: "我之前那家用 AgriOS, 你也装吧" | × 1-3 农场 |
| 农场主 | 供应商 | 采购流程: 你的供应商必须接受电子 PO + M-Pesa | × 5-15 供应商 |
| 供应商 | 其他农场客户 | 一年走访 30 个农场都安利 | × 10-30 农场 |
| 农场主 | 买家 | 客户专区: 想看订单就装 | × 3-10 买家 |
| 买家 | 其他供应农场 | "我合作的另外几家农场也得上 AgriOS" | × 2-8 农场 |
| 银行 | 所有想借款的农场 | 强制: 借款必须开通 AgriOS 信用包导出 | × N 农场 |
| 认证机构 | 所有想认证的农场 | 认证流程引导上 AgriOS | × N 农场 |

注意: 银行和认证机构是"杀手级强制传播节点" — 一旦它们使用 AgriOS 作为评估标准, 所有面向它们的农场都被迫上来。这是 V3.0 后期商业化的最高杠杆点。

## 2.4 网络效应数学 — 为什么 5 边比 1 边强 N 倍

Metcalfe 定律: 网络价值 ∝ 节点数²。这是单边网络。

对于多边网络, 价值大致 ∝ Π(各边节点数)。

| 网络规模 | 单边 (V2.0 模式) | 5 边 (V3.0 模式) |
| --- | --- | --- |
| 10 农场 | 价值 100 单位 | 价值 100 × 50 工人 × 30 供应商 × 5 买家 × 3 生态 = 22,500,000 |
| 100 农场 | 价值 10,000 | 价值天文数字 (系数级增长) |
| 1000 农场 | 价值 1,000,000 | 价值近乎无上限 |

当然现实中不会真的这么简单乘起来 (节点之间不是全连接), 但**多边网络的增长曲线确实远远陡于单边网络**。这就是为什么 Shopify 估值远超 SAP, 为什么阿里巴巴远超用友。

# 三、商业模式 Business Model

## 3.1 商业模式两阶段视图

| 阶段 | 时间窗 | 主要收入来源 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: SaaS 装机量 | 现在 - 2028 | 年费订阅 | 装机农场数 / 留存率 / NRR |
| Phase 2: 供应链服务 | 2028+ | 交易抽佣 / 集采毛利 / 金融利差 | 交易量 GMV / 信贷余额 / 撮合率 |

## 3.2 Phase 1: SaaS 年费订阅

定价结构 (建议):

| 套餐 | 目标客户 | 定价 | 功能边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | <5 公顷, 单人农场 | KSh 12,000/年 (~$100) | 生产 + 库存 + 销售 + 移动端, 5 用户 |
| Growth | 5-50 公顷 | KSh 60,000/年 (~$500) | + 财务 + Action Board + 多语言, 20 用户 |
| Enterprise | 50+ 公顷或合作社 | KSh 240,000+/年 | + 多农场 + API + 优先支持, 无限用户 |

为什么是年费, 不是月费?

农场现金流季节性, 大笔现金集中在采收期 — 年付与现金节奏匹配。

降低客户决策频率 — 月费要每月想一次"还续不续", 年费 12 个月只想一次。

为后续供应链金融预留抵押锚点 — 年费 = 全年关系承诺。

## 3.3 Phase 2: 供应链服务三大变现路径

### 3.3.1 商品交易撮合 (Commodity Matchmaking)

农场卖货 ↔ 买家买货 的撮合, 抽 0.5-2% GMV。

启动条件: 100+ 农场, 30+ 活跃买家。

一期: 信息撮合 (按农场推 "本周可订" 给买家, 买家下单原路返农场)

二期: 资金沉淀 (买家货款过 AgriOS 账户, 沉淀利息)

三期: 撮合保障 (品质纠纷由 AgriOS 仲裁, 收取保障费)

### 3.3.2 物资集采 (Bulk Procurement)

多个农场对同款 SKU 的需求合并, 大批量采购获取折扣, 收取毛利或服务费。

启动条件: 50+ 农场, 同区域同 SKU 需求叠加可达供应商起订量。

一期: 需求信号 (告诉农场"附近 N 家也在买这款, 合并能省 X%")

二期: 集采团购 (AgriOS 牵头, 按月或按季汇总需求, 直接对接厂家)

三期: AgriOS 自营 SKU (高频高利润品类如肥料、地膜)

### 3.3.3 供应链金融 (Supply Chain Finance)

最大的机会, 也是最复杂的业务。基于平台数据放贷或保理。

启动条件: 数据成熟 (12+ 月历史) + 资金合作方 + 风控模型。

一期: 信用包导出 (农场用 AgriOS 数据去合作银行借款, AgriOS 不放贷只导数据, 收数据接入费)

二期: 订单保理 (农场签约买家订单后, AgriOS 联合保理商提前放款 70%, 收取保理费)

三期: 农资赊销 (农场买肥料/种子 AgriOS 担保, 收成后扣款, 收利差)

## 3.4 收入结构预期 (示意, 非承诺)

| 年度 | SaaS 收入占比 | 供应链服务占比 | 预计装机农场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 100% | 0% | 5-15 |
| 2027 | 95% | 5% (信号类) | 50-150 |
| 2028 | 70% | 30% (集采 + 撮合启动) | 200-500 |
| 2029 | 40% | 60% (金融启动) | 500-1500 |
| 2030 | 25% | 75% (金融成熟) | 1500-5000 |

# 四、产品设计原则 Design Principles V3.0

## 4.1 继承自 V2.0 的 5 个原则 (依然有效)

| 原则 | 本质 | V3.0 适配性 |
| --- | --- | --- |
| 1. 先闭环, 后智能 | 先把流程跑通, 再加 AI | 依然成立, 但"闭环"扩展为"跨边闭环" |
| 2. Batch 是系统主键 | 所有数据围绕批次串起来 | 依然成立, 批次成为对外的"数字身份证" |
| 3. Inventory 是经营节点 | 库存是利润和损耗的交汇点 | 依然成立 |
| 4. Order 是变现出口 | 一切流程最终都汇向订单 | 依然成立, 但订单扩展为"双向数字合同" |
| 5. People 是责任载体 | 每个动作都要能追溯到人 | 依然成立, V3.0 把"人"扩展为 5 边 |

## 4.2 V3.0 新增 4 个网络时代原则

### 原则 6 · TTFV (Time To First Value) 是最高 UX 指标

新农场从注册到看见第一个 KPI 的时间窗口决定留存:

< 30 分钟: 留存概率 > 80%, 高度推荐

30 分钟 - 2 小时: 留存概率 ≈ 50%, 中度风险

> 2 小时: 留存概率 < 20%, 高度流失

V3.0 要求每个新功能都问: "这玩意会不会拖慢新农场的 TTFV?" 如果会, 那就不在主路径上。

### 原则 7 · 多租户优先于功能扩展

在 V3.0 第一个 quarter 必须完成多租户重构。否则装机量到 20+ 农场就会撞墙。

原则: 任何新功能上线前, 必须确认它在多租户架构下能用。不能"先做单租户版以后再改"。

### 原则 8 · 网络效应必须设计进每一个功能

每开一个新功能, 设计文档必须回答两个问题: 1. 这个功能主要服务谁? 2. 这个功能有没有创造一个钩子, 把另一边也拉进来? 如果第二个问题的答案是 "没有", 这个功能就要降低优先级 — 它对网络的贡献度是 0。

### 原则 9 · 数据收割管道要现在就建

Phase 2 的商品交易、集采、金融, 全部依赖标准化、可比较、可信的数据。如果每个农场用自己的作物名、SKU、地区码, Phase 2 来时一切归零。

V3.0 要求: 平台级字典 (作物分类 / SKU 标准 / Kenya 47 县区码) 必须在 Sprint 41 之前建立。各农场的自定义只能在平台字典之上叠加。

# 五、五边价值矩阵 5-Side Value Proposition Matrix

这是 V3.0 PRD 的核心一章。每一边的"想要什么 vs 我们交付什么 vs 缺口"用一张矩阵看清。

## 5.1 矩阵评分标准

每一项按 0-5 星打分:

| 评分 | 含义 |
| --- | --- |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 完美交付, 同类产品中领先 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 功能存在, 体验良好 |
| ⭐⭐⭐ | 基本功能存在, 体验一般 |
| ⭐⭐ | 功能弱或视角错位 |
| ⭐ | 几乎无功能 |
| (空) | 完全没有 |

## 5.2 农场主侧 (Farm Owner)

| 想要的 | 当前状态 | 评分 | V3.0 关键缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金流可视化 | Dashboard + Cash Flow Forecast | ⭐⭐⭐⭐ | - (已优秀) |
| 销售/财务 P&L | 完整 P&L by 地块/客户/SKU | ⭐⭐⭐⭐⭐ | - (已领先) |
| 风险预警 | Action Board (11+ 规则) | ⭐⭐⭐⭐ | 加 SMS 推送 (Sprint 16.8 SmsService 已存抽象) |
| 议价能力 | 无周边市场参考 | ⭐ | 同区域价格对标 (NEW) |
| 融资能力 | 无信用包导出 | ⭐ | 信用包 PDF/JSON 一键导出 (NEW) |
| 多农场视角 | 单租户, 无法管多农场 | ⭐⭐ | 多租户 + 集团仪表盘 (NEW) |

## 5.3 农场工人侧 (Field Workers / Packhouse Staff)

| 想要的 | 当前状态 | 评分 | V3.0 关键缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证明工时 | PWA 已有, 含 GPS+拍照 | ⭐⭐⭐ | 工资估算面板 (NEW) |
| 今日任务清单 | 无, 只有管理员视角 | ⭐ | "我的今天" 视图 (NEW) |
| 本周工时统计 | 无 | 0 | "我的本周" 视图 (NEW) |
| 本月工资估算 | 无 | 0 | "我的本月" 视图 (NEW) |
| 队友/小组互动 | 无 | 0 | 小组排行榜 (NEW, 可选) |
| Swahili 支持 | 已有 (Sprint 20.8) | ⭐⭐⭐⭐ | - |

## 5.4 买家侧 (Downstream Buyers)

| 想要的 | 当前状态 | 评分 | V3.0 关键缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 我的订单清单 | Sprint 37 客户专区已有 | ⭐⭐⭐ | - |
| 本周可订品种 | 无 | 0 | 在售清单 + 自动订阅 (NEW) |
| 可追溯证明 | 公开追溯页 (Sprint 25) | ⭐⭐⭐ | 升级"农场护照"含照片+认证 |
| 长期合同/续订 | 无 | 0 | 合同模板 + 电子签 (NEW) |
| 价格透明 | 无 | 0 | 价格公开/询价 (NEW) |
| 质量证书下载 | GAP 报告 (Sprint 28) | ⭐⭐⭐ | 一键自动随订单附 PDF |

## 5.5 供应商侧 (Upstream Suppliers)

| 想要的 | 当前状态 | 评分 | V3.0 关键缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 看自己的合作农场订单 | 完全无入口 | 0 | 供应商专区 (NEW, 最高优先级) |
| 看应付倒计时 | 只有农场后台看 (Sprint 17.5 AP) | 0 | 供应商专区 (同上) |
| 催收按钮 | 无 | 0 | 在线催收 + 短信对账 (NEW) |
| 销售线索 (区域意向) | 无 | 0 | 区域采购意向报表 (NEW) |
| 库存规划 | 无 | 0 | 集采趋势报表 (NEW) |
| 品牌橱窗 | 无 | 0 | 供应商主页 + 推广 (NEW Phase 2) |

## 5.6 生态服务商侧 (Ecosystem)

| 类型 | 想要的 | 当前状态 | V3.0 关键缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 信贷决策依据 | ⭐ (无导出) | 信用包 (12月P&L+订单+GAP) |
| 保险 | 产量数据 + 灾害事件 | 0 | 产量 API + 灾害标记 (NEW) |
| KEPHIS/GAP | 远程预审 + 一键 GAP 包 | ⭐⭐⭐ (Sprint 28) | 远程预审入口 |
| 农艺师 | 客户清单 + 在线诊疗 + 收费 | 0 (只读 Partner) | 农艺师工具台 (NEW) |
| 冷链物流 | 出货单 + 温度上传 + 异常告警 | 0 | 物流商门户 (NEW) |

# 六、模块组合 Module Portfolio V3.0

## 6.1 V2.0 11 个模块在 V3.0 中的状态

继承自 V2.0 的 11 个内部 ERP 模块, 状态如下:

| V2.0 模块 | 当前状态 (Sprint) | V3.0 定位 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard 经营驾驶舱 | Sprint 82-84 已建 | 保持, 加跨农场对标 |
| 生产管理 Production | Sprint 59-62 已建 | 保持 |
| 采收管理 Harvest | Sprint 77-81 已建 | 保持 |
| 包装与库存 Packhouse | Sprint 86-93 已建, FEFO (S26) | 保持 |
| 销售与订单 Sales | Sprint 108-112 已建 | 扩 V3.0 买家专区 |
| 物流与履约 Logistics | 部分已建 | V3.0 加冷链物流入口 |
| 质量与溯源 Quality | Sprint 23-28 已建, 含 GAP+召回 | 保持, 升级护照页 |
| 人员与执行 People | Sprint 34-37 已建 RBAC + Partner | 保持 |
| 成本与 P&L Finance | Sprint 11-19 已建, 含规则引擎 | 保持 |
| 合作农场与产业园 Partner Network | 部分已建 (S17 采购) | V3.0 升级为多租户主轴 |
| 经营行动清单 Action Board | Sprint 119-122 已建 | 保持, 加 SMS 推送 |

注: V3.0 不重做这 11 个模块, 详细描述继续以 V2.0 第六章为准。

## 6.2 V3.0 新增的 5 边模块

| 新模块 | 主要服务方 | 拉入的另一方 | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 工人移动端 v2 | 田间工人 | 工人 → 下一个雇主 | Sprint 43-44 |
| B. 供应商专区 | 供应商 | 供应商 → 所有合作农场 | Sprint 41-42 |
| C. 买家专区 v2 | 买家 | 买家 → 其他供应农场 | Sprint 45-46 |
| D. 农艺师工具台 | 农艺师 | 农艺师 → 所有服务农场 | Sprint 47-48 |
| E. 银行信用包 | 农场主 → 银行 | 银行 → 强制借款农场上 AgriOS | Sprint 49-50 |
| F. 同区域价格对标 | 农场主 | 强化留存 | Sprint 42 |
| G. 区域集采意向信号 | 农场主 + 供应商 | 为 Phase 2 集采业务热身 | Sprint 50+ |
| H. 农场护照 (公开追溯 v2) | 消费者 + 买家 | 买家信任 → 提升订单成交价 | Sprint 45 |

## 6.3 V3.0 基础设施改造

| 改造项 | 范围 | Sprint |
| --- | --- | --- |
| 多租户架构 | sys_tenant 表 + 所有业务表加 tenant_id + AOP 过滤 + 子域名路由 | Sprint 39-40 |
| 启动向导 | 新农场注册 7 步走 + 一键加载演示数据 | Sprint 39 |
| 平台级标准字典 | crop / SKU / Kenya 县区 标准库 + 客户自定义叠加 | Sprint 41 |
| Excel 导入扩展 | Sprint 38 在做, 完成 Plot / Customer / 期初库存 3 张关键表 | Sprint 38 |

# 七、技术架构演进 Architecture Evolution

## 7.1 当前架构 (单租户)

截至 2026-05-29, AgriOS 是单租户架构:

一个 docker-compose stack = 一个农场 (toafrica-mysql + toafrica-backend + toafrica-redis + minio + nginx)

数据库表无 tenant_id 概念, 所有数据混在一个 schema

用户名全局唯一 (admin / worker / cust1 ...)

部署 N 个农场 = 部署 N 套 docker stack + N 套数据库 + N 套域名

优点: 数据隔离最彻底, 安全性最高, 易调试。

缺点: 运维成本随农场数线性增长, 30+ 农场时已是地狱。

## 7.2 V3.0 目标架构 (多租户)

| 维度 | 当前 | V3.0 |
| --- | --- | --- |
| stack 数 | N 农场 = N stacks | 1 stack 跑 N 农场 |
| 数据库 | N 个独立 DB | 1 个 DB + 所有业务表加 tenant_id |
| 域名路由 | farm1.agrios.com → stack 1; farm2.agrios.com → stack 2 | 通用 *.agrios.com 自动按子域名解析 tenant_id |
| 数据隔离 | 物理隔离 | 逻辑隔离 (AOP 强制 WHERE tenant_id = ?) |
| 跨租户查询 | 不可能 (需要数据迁移合并) | 由平台超管手动权限 (用于聚合分析) |

## 7.3 多租户重构关键设计

sys_tenant 表: id / code / name / status / plan_tier / created_at

每个业务表加 tenant_id BIGINT NOT NULL + 索引

sys_user 加 tenant_id (一个用户属于一个租户, 平台超管除外)

JWT 加 tenant_id claim

JwtAuthFilter 解出 tenant_id 放入 SecurityContext

MybatisPlus 添加 TenantLineInnerInterceptor 自动在所有 SQL 加 WHERE tenant_id = ?

域名路由层 (Nginx) 把子域名 → header X-Tenant-Code, 后端解析后映射 tenant_id

数据迁移脚本: 把现有数据全部标记为 tenant_id = 1 (默认租户)

## 7.4 多租户改造时机的关键考量

为什么必须 Sprint 39-40 改 (而不是等到上线 20 农场之后)? 改造成本与现有数据量正相关: 0 个真实农场: 改造 ≈ 2 周 5 个真实农场: 改造 ≈ 1 个月 + 数据迁移风险 20 个真实农场: 改造 ≈ 2 个月 + 客户停服痛苦 战略上, 改造越早越便宜。

# 八、新增网络功能 New Network Features

## 8.1 模块 A · 工人移动端 v2

### 定位与价值

从 V2.0 的"工人视角 PWA" 升级到 V3.0 的"工人主动参与者"。

设计哲学: 老板要"全看见", 工人要"被看见 + 自我管理"。两套视角并存。

### 页面规划

| 页面 | 内容 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 我的今天 | 今日任务清单 (按地块/优先级排序) + 完成打卡 | 不再让工人猜测今天该干啥 |
| 我的本周 | 本周已完成活动 + 工时统计 + 完成率 | 阶段性成就感 |
| 我的本月 | 工资估算 + 与上月对比 + 排名 (可选) | 增加留存和投入度 |
| 我的队伍 | 小组成员动态 (谁完成了什么) + 简单点赞 | 社交回路 |

### 病毒传播路径

工人离职后下载 PWA 可继续登录 (账号绑定农场, 但 App 保留个人简历)。简历包含: 累计工时 / 服务过的农场 / 主要技能。新雇主搜索工人时, 看到 "在 AgriOS 上有 800 小时工龄" 的工人 = 招聘加分项。

## 8.2 模块 B · 供应商专区

### 定位与价值

从 V2.0 的"供应商只是数据" 升级到 V3.0 的"供应商主动登录"。

### 页面规划

| 页面 | 内容 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 我的客户农场 | 看到所有合作农场列表 + 信用评分 | 一站式客户看板 |
| 我的订单 | 所有待发货 / 已发货 / 待回款订单 | 替代 Excel 表格 / WhatsApp |
| 我的应收 | 应付倒计时 + 一键催收 + SMS 对账 | 加速回款 |
| 区域采购意向 | 附近农场最近 30 天的采购数据汇总 | 销售线索 |
| 我的库存规划 | 集采趋势报表, 建议备货 SKU | 需求预测 |

### 病毒传播路径

一个化肥经销商一年走访 30+ 农场。他在每次访问中都会推荐 AgriOS:

"我们对账都在 AgriOS 上, 你装一个就不用每次对账了"

"你装了 AgriOS 我能给你看库存特价"

"装 AgriOS 的农场我能免运费"

这是 V3.0 最高杠杆的获客渠道。

## 8.3 模块 C · 买家专区 v2

Sprint 37 的客户专区是 V1, 只有"我的订单"。V3.0 升级为 v2 含:

"本周可订" 实时清单 + 一键订阅 (按周续货)

合同模板库 + 电子签 + PDF 归档

质量证书随订单自动附 (GAP / 残留检测)

对账单和应付倒计时

"我的农场" — 跟我合作的所有农场护照页索引

## 8.4 模块 D · 农艺师工具台

针对独立农艺师或农场服务公司, 让他们能高效服务多个农场客户:

今日访问清单 (集成日历)

每个农场的健康仪表盘 (PHI / QC / Activities 趋势)

在线开方 (建议施肥 / 用药)

开方历史 + 效果跟踪

收费记录 (按访问 / 按订阅) + 自动开发票

## 8.5 模块 E · 银行信用包

一键导出 PDF + JSON 包, 给银行 / 合作社 / 保理公司:

过去 12 个月 P&L (收入 / 成本 / 净利)

在手订单 (金额 / 客户 / 应付日)

GAP 认证状态 + 历史检测合格记录

土地资产 (地块面积 / 所有权)

设备资产 (冷库 / 拖拉机 / 喷灌)

AgriOS 平台信用评分 (0-100)

### 战略意义

这是 V3.0 最高杠杆的"强制传播"机制。一旦肯尼亚某家银行 (如 Equity Bank / Cooperative Bank) 接受 AgriOS 信用包作为农业贷款评估依据, 所有想从该银行借钱的农场都被迫上 AgriOS。这是平台从"软件"变"基础设施"的关键拐点。

## 8.6 模块 F · 同区域价格对标

Dashboard 顶部新增"区域比价"卡片:

你本周番茄出货价: KSh 75/kg 同区域 (Kiambu) 中位数: KSh 82/kg 同区域 75 分位: KSh 91/kg 判断: 你的售价偏低 9%, 主要由订单 #1234 / #1267 拉低。

5-10 个农场就能开始有价值。10+ 个农场达到统计显著。

## 8.7 模块 G · 区域集采意向信号 (Phase 2 预热)

农场在创建采购订单时, 系统底部提示:

附近 8 个农场最近 7 天也下单买了 NPK 17-17-17。 建议合并采购: 总量达 4 吨, 厂家直接折扣 12%。 [发起团购] (Phase 2 上线)

Phase 1 只显示信号, 不做撮合。Phase 2 开通团购按钮, 系统集中需求, 直接对接厂家。

## 8.8 模块 H · 农场护照 (公开追溯页 v2)

Sprint 25 的公开追溯页是文字+表格, 朴素。V3.0 升级:

页面顶部: 农场主照片 + 农场标志 + 一句话故事

地块航拍照 (Drone 或 Google 卫星)

农事节点照片墙 (整地 / 播种 / 施肥 / 采收 关键节点工人现场照)

农艺师签名 + 简介 (谁负责技术指导)

KEPHIS / GlobalGAP 链接 + 证书 PDF

ESG 故事 (节水 / 妇女就业 / 公平贸易)

扫码即看, 无需登录 (面向消费者), 用于打高端品牌

战略意义: 让普通消费者通过 QR 码扫描, 直接看到"这袋豆角谁种的"。这是 EU 高端零售客户 (Tesco / Sainsbury) 愿意给溢价的核心理由。一个农场护照页 = 一个买家的信任放大器。

# 九、修订版路线图 Revised Roadmap

## 9.1 Phase 0-1: 已完成 (Sprint 1-37)

| Sprint 范围 | 主要交付 | 工时 (实测) |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1-10 | 基础脚手架 + 主数据 + 文件 + Auth | ~1 个月 |
| Sprint 11-19 | 生产/采收/包装/销售 + 财务规则引擎 | ~6 周 |
| Sprint 20 | PWA 移动端 + Swahili | ~1 周 |
| Sprint 21-27 | 投入品 + 仓库作业 + PHI + 召回 | ~6 周 |
| Sprint 28-33 | GAP 报告 + 生产部署 + CI/CD + 备份 + 监控 | ~3 周 |
| Sprint 34-37 | RBAC + Partner 概念 + Customer Portal | ~2 周 |

## 9.2 Phase 2: 进行中 — TTFV (Sprint 38)

| Sprint | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 38a-38d | Excel 导入框架 + Crops 端到端 | 完成 |
| 38e | 套用到 Variety / PkgSpec / Warehouse / InputItem | 未启动 |
| 38f | 套用到 Plot / Customer / 期初库存 (V3.0 精简: 只做这 3 张关键表) | 未启动 |
| 38g | commit + push 锁存 | 未启动 |

V3.0 决策: Sprint 38 缩减 — 不做全部 8 张表的 Excel 导入, 只做对首客户上线最关键的 4 张 (Crops 完成, 加 Plot / Customer / 期初库存)。其他 Variety / PkgSpec / Warehouse / InputItem 留到 Sprint 40+ 按客户需求补。

## 9.3 Phase 3: 多租户 + 启动向导 (Sprint 39-41)

| Sprint | 内容 | 预期工时 |
| --- | --- | --- |
| 39 | 启动向导 + Kenya 演示种子数据 + 品牌/语言/单位选择 | 1 周 |
| 40a-d | 多租户后端 (sys_tenant + tenant_id 全表 + AOP + JWT 改造) | 1 周 |
| 40e-g | 多租户前端 (子域名路由 + tenant switcher + 现有数据迁移) | 1 周 |
| 41 | 平台标准字典 (Kenya 47 县区码 / 标准作物分类 / 标准 SKU) | 3 天 |

## 9.4 Phase 4: 首批网络功能 (Sprint 42-46)

| Sprint | 内容 | 主服务方 → 拉入 |
| --- | --- | --- |
| 42 | 模块 F · 同区域价格对标 | 农场主 → 强化留存 |
| 43-44 | 模块 A · 工人 App v2 (我的今天 / 本周 / 本月) | 工人 → 下个雇主 |
| 45 | 模块 H · 农场护照 (公开追溯页 v2 含照片) | 消费者+买家 → 信任溢价 |
| 46 | 模块 C · 买家专区 v2 (合同+续订+证书自附) | 买家 → 其他供应农场 |

## 9.5 Phase 5: 生态侧 (Sprint 47-52)

| Sprint | 内容 | 主服务方 → 拉入 |
| --- | --- | --- |
| 47-48 | 模块 D · 农艺师工具台 | 农艺师 → 所有服务农场 |
| 49-50 | 模块 E · 银行信用包导出 + 信用评分模型 v1 | 银行 → 强制借款农场上 AgriOS |
| 51-52 | 模块 B · 供应商专区 MVP | 供应商 → 所有合作农场 |

## 9.6 Phase 6+: 供应链服务启动 (Sprint 53+)

| Sprint | 内容 |
| --- | --- |
| 53-56 | 模块 G · 区域集采意向信号 + 团购 MVP |
| 57-60 | M-Pesa Daraja API 真接入 + 沉淀资金 |
| 61-70 | 订单保理 MVP (与合作银行联合) |
| 71+ | 商品交易撮合平台 |

## 9.7 时间表概览

| Phase | 时间窗 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 已完成 | 2025 Q3 - 2026 Q2 | Sprint 1-37, 单农场 ERP 完整 |
| Phase 2 | 2026 Q2 现在 | Sprint 38 TTFV 工具完成 |
| Phase 3 | 2026 Q3 | Sprint 39-41 多租户 + 启动向导 + 字典 |
| Phase 4 | 2026 Q4 | Sprint 42-46 首批网络功能, 5-15 农场上线 |
| Phase 5 | 2027 H1 | Sprint 47-52 生态侧 4 个工具台 |
| Phase 6 | 2027 H2 - 2028 | Sprint 53+ 供应链服务启动 |

# 十、成功指标 Success Metrics

## 10.1 五边各自的关键指标

### 10.1.1 农场主侧

| 指标 | 目标值 (12 个月) | 目标值 (24 个月) |
| --- | --- | --- |
| 付费装机农场数 | 50 | 300 |
| MAU (月活农场) | 40 (80%) | 240 (80%) |
| NRR (净收入留存) | 105% | 120% |
| 平均使用模块数 | 5 个 | 7 个 |

### 10.1.2 工人侧

| 指标 | 目标值 (12 个月) | 目标值 (24 个月) |
| --- | --- | --- |
| 注册工人总数 | 500 | 5000 |
| 活跃工人 (周登录) | 300 | 3000 |
| 工人换雇主带 AgriOS 比例 | 30% | 50% |

### 10.1.3 买家侧

| 指标 | 目标值 (12 个月) | 目标值 (24 个月) |
| --- | --- | --- |
| 活跃买家数 | 20 | 150 |
| 通过 AgriOS 下单订单比例 | 40% | 80% |
| 买家推荐其他供应农场上线 | 5 农场 | 50 农场 |

### 10.1.4 供应商侧

| 指标 | 目标值 (12 个月) | 目标值 (24 个月) |
| --- | --- | --- |
| 活跃供应商数 | 30 | 200 |
| 供应商发起的对账请求数 | 100/月 | 1000/月 |
| 供应商推荐新农场上线 | 15 农场 | 150 农场 |

### 10.1.5 生态侧

| 指标 | 目标值 (12 个月) | 目标值 (24 个月) |
| --- | --- | --- |
| 合作银行数 | 1 | 3 |
| 信用包导出次数 | 50 | 500 |
| 信用包导致的成交贷款金额 (KSh M) | 5M | 100M |
| 活跃农艺师数 | 5 | 50 |

## 10.2 平台总体指标 — 网络效应观察

| 指标 | 12 月 | 24 月 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| TTFV (中位数) | < 60 分钟 | < 30 分钟 | 新农场到第一个 KPI 的时间 |
| 每农场连接的活跃方数 (avg) | 12 | 40 | 每农场平均关联工人+买家+供应商+生态 |
| 病毒系数 K (每农场带来的新农场) | 0.5 | 1.5 | > 1 即进入自传播 |

## 10.3 商业指标

| 指标 | 12 月 | 24 月 | 36 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARR (Annual Recurring Revenue, KSh M) | 3M | 30M | 150M |
| 供应链服务 GMV (KSh M) | 0 | 50M | 500M |
| 客户获取成本 CAC | KSh 30K | KSh 15K | KSh 8K |
| LTV / CAC ratio | > 2 | > 4 | > 7 |

# 十一、风险与开放问题 Risks & Open Questions

## 11.1 核心风险评估

| 风险 | 严重度 | 可能性 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多租户改造引入数据 bug | 高 | 中 | 先 Sprint 40 改造 (0 客户时), 完整 e2e 测试 |
| 首客户上线推不动 (TTFV 不达标) | 高 | 中 | 启动向导 + Excel 导入 + 演示数据 三件套 |
| 网络功能等不到 N 农场无法激活 | 中 | 中 | 先做 5 农场就有价值的功能 (价格对标), 后做 50+ 才有价值的 (集采) |
| 供应商专区无供应商使用 | 中 | 中 | 先 1-2 个供应商作种子用户, 验证后再铺 |
| M-Pesa Daraja API 接入耗时超预期 | 低 | 中 | V2.0 已有 Loop 抽象, 接入只是适配工作 |
| Phase 2 金融业务监管风险 | 高 | 低 | 与持牌金融机构合作, AgriOS 仅提供数据, 不放贷 |
| 竞品出现 (Cropin / Apollo) | 中 | 高 | 聚焦肯尼亚出口蔬菜细分赛道, 不与综合平台正面对抗 |

## 11.2 待回答的战略问题

品牌名是否要演进? "AgriOS" 听起来像单农场系统, 网络平台需要更大的品牌叙事 (例如 "2Africa Network" 或 "Africa AgriCloud")

首客户来自哪里? 通过谁找? (个人关系网 / 行业展会 / 农业局 / 合作社联盟)

第一年 ARR 目标 KSh 3M 是否合理? 反推需要 50 个农场每月 5,000 KSh, 招商节奏要怎么排?

多语言扩展顺序? EN / SW 已有, 法语 (西非) / 阿拉伯语 (北非) / 葡萄牙语 (莫桑比克) 哪个先?

数据所有权法律框架? 平台沉淀的数据归谁? 农场出走时数据怎么处理? 这会影响 Phase 2 金融业务的合规性。

竞品研究: Cropin / Apollo Agriculture / Twiga Foods / FarmShop 它们做到了什么, 没做什么, 给我们留下哪些空间?

## 11.3 关键决策点 — 需要在 Sprint 39 启动前确认

| 决策点 | 选项 A | 选项 B | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多租户时机 | Sprint 39-40 (推荐) | 等到 5+ 客户后做 | A (越早越便宜) |
| 首客户类型 | 中型成熟农场 (20-50 公顷) | 合作社 (40+ 小农) | A (TTFV 更可控) |
| 网络功能首选 | 同区域价格对标 (5 农场就启动) | 区域集采意向 (50 农场才有效) | A (低门槛先动起来) |
| 工人 App v2 vs 供应商专区 | 工人侧 (情感粘性强) | 供应商侧 (传播系数高) | B (供应商带新更快) |

# 十二、90 天执行计划 90-Day Plan

## 12.1 整体节奏

V3.0 启动后第一个 90 天 (2026 Q3) 是关键 — 把多租户地基打好, 上线首个真实客户, 跑通 1-2 个网络功能。

## 12.2 周计划

| 周 | 主要交付 | 负责模块 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1-2 | Sprint 38 收尾 (Plot / Customer / 期初库存) | TTFV 工具 | 4 张表 Excel 导入端到端 |
| W3-4 | Sprint 39 启动向导 + Kenya 演示数据 | 客户上线体验 | 新农场 30 分钟内 TTFV |
| W5-7 | Sprint 40 多租户改造 (后端 + 前端 + 迁移) | 基础架构 | 一个 stack 跑 3 个 tenant 测试通过 |
| W8 | Sprint 41 平台标准字典 | 数据资产 | Kenya 47 县区 + 标准作物 + 标准 SKU 入库 |
| W9-10 | Sprint 42 同区域价格对标 | 首个网络功能 | Dashboard 上"区域比价"卡片可见 |
| W11-12 | 首客户上线接入 + Bug 修复 + 培训 | 业务上线 | 1 农场真实使用 1 周, NPS > 60 |
| W13 | M1 复盘 + 调整 Phase 4 roadmap | 战略复审 | 决策下一阶段优先级 |

## 12.3 关键里程碑

M1 (W4 末): 启动向导完成, 内部 demo 跑通

M2 (W7 末): 多租户改造完成, 可以同时跑 3+ 租户

M3 (W10 末): 首个网络功能上线, 演示版可看见对标数据

M4 (W12 末): 首个真实客户上线使用

## 12.4 资源需求

按现有节奏 (一人开发, 假设全职 + 我作为 AI 伙伴):

开发: 90 天 ≈ 12 周 ≈ 480 工时

设计: 启动向导 + 农场护照需要专业设计 (建议外包 30 工时)

数据采集: Kenya 47 县区 + 作物字典 + 演示数据 (建议外包 20 工时)

客户接洽: 与首客户的会议 / 培训 / 反馈 (10-15 次, 每次 2-3 小时)

# 附录 A · V2.0 内容映射 Cross-reference

V3.0 不重写 V2.0 的技术细节。如果你想看以下内容, 请翻阅 V2.0 对应章节:

| 想找的 | V2.0 章节 | V3.0 是否覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 11 个模块详细 PRD | V2.0 第六章 (模块一到模块十一) | 只列状态, 详细看 V2.0 |
| 数据模型 ER 图 | V2.0 第七章 | 在 Sprint 1-37 中已落地, 看 schema.sql |
| 财务对象字段 | V2.0 第七章 + 七 bis | 已实施 |
| 权限矩阵 | V2.0 第八章 | 已 Sprint 36 升级为 11×3 矩阵 |
| 报表清单 | V2.0 第九章 | 部分已实施 |
| 移动端规划 | V2.0 第十章 | 部分已实施, V3.0 模块 A 升级 |
| 原 Phase 0-5 路线图 | V2.0 第十一章 | V3.0 第九章已替换 |
| Albert's Farm 试点方案 | V2.0 第十二章 | 已演进, 实际首客户尚未确定 |
| 原商业化设计 | V2.0 第十三章 | V3.0 第三章已重构 |
| 原核心壁垒分析 | V2.0 第十四章 | 部分依然成立, V3.0 第二章扩充 |

## A.1 V2.0 的"4 个一原则"在 V3.0 中是否保留?

V2.0 提出了"一种身份证 (Batch) + 一份责任书 (人责) + 一个变现锚 (Order) + 一个利润池 (Inventory)" 四原则。这些原则在 V3.0 中**完全保留**, 它们是技术执行层面的指导, 与 V3.0 战略层的 5 边视角并不冲突。

## A.2 V2.0 的仓库 8 条红线在 V3.0 中是否保留?

保留。V2.0 仓库章节定义的 8 条红线 (FEFO / 最小动作单元 / 单据穿透 / etc.) 已经在 Sprint 22 实施, V3.0 不修改。

## A.3 V2.0 商业化的 4 个版本 (内部 / 产业园 / SaaS / 平台)

V2.0 设想了 4 种部署模式。V3.0 简化为两阶段:

| V2.0 模式 | V3.0 中的对应 |
| --- | --- |
| 内部版 (Albert's 自用) | 内部 dogfood (持续, 不商业化) |
| 产业园版 | 合并到 Phase 1 SaaS 多租户版 |
| SaaS 版 | Phase 1 主营产品 |
| 平台版 | Phase 2 (含供应链服务) |

# 结语 Closing

V2.0 让我们想清楚了 "怎么建好一个农场系统"。 V3.0 让我们想清楚了 "怎么把 N 个农场系统连成网络"。 前者是技术任务, 后者是商业任务。 技术任务可以由代码解决; 商业任务必须由 5 边各方共同参与才能成立。 所以下一步的工作, 不再只是写代码, 而是设计每一个功能时, 都问自己一遍: "这个功能, 让另一边也想加入吗?" — 2Africa AgriOS 团队 2026-05-29

— END —